| FinQuest Videojuego Educativo de Finanzas Personales Propuesta comercial ¦ Mayo 2026 | PROPUESTA DE DESARROLLO v1.0 ¦ 2026-05-22 |
| --- | --- |

1.  Resumen Ejecutivo

FinQuest es un videojuego educativo orientado a ninos y jovenes de 8 a 13 anos que ensenha conceptos de finanzas personales de forma ludica: ahorro, presupuesto, trabajo y mercado, dentro de un mundo de biomas 2D con narrativa RPG. La plataforma esta construida en Flutter (iOS, Android y Web) con motor de animaciones Flame y backend Supabase (base de datos, autenticacion, Edge Functions), disenada exclusivamente para el mercado hispanohablante de Mexico.

Este documento detalla el alcance del proyecto, el estado de avance actual y la propuesta economica para completar el desarrollo completo de la aplicacion.

2.  Descripcion del Producto

Que es FinQuest?

Una app gamificada donde el nino asume el rol de explorador financiero. Explora biomas (Bosque, Espacio y mas), ingresa a edificios-modulo para aprender habilidades financieras: administrar su Bolsa de monedas, responder Preguntas de educacion financiera, completar Misiones, realizar Trabajos (mini-juegos) y visitar el Mercado y la Tienda virtual.

Usuarios objetivo

Perfil hijo: Ninjo jugador (8-13 anos) que aprende finanzas mediante juego.

Perfil padre/tutor: Supervisa, envia monedas y aprueba compras del nino.

Tecnologia empleada

Flutter 3.32 / Dart 3 — Frontend multiplataforma (iOS, Android y Web)

Flame 1.18 — Motor de animaciones y sprites 2D

Supabase — PostgreSQL, autenticacion, Storage y Edge Functions

Riverpod 2.5 — Gestion de estado reactivo

GoRouter 14 — Navegacion declarativa con proteccion de rutas

flutter_animate 4.5 — Animaciones de UI enriquecidas

3.  Alcance del Proyecto

Modulos completados (Fase 1 y 2A)

Arquitectura base: Flutter, tema Material 3, sistema de colores, tipografia Nunito

Base de datos: 15 tablas, RLS activo en todas, migraciones versionadas

Autenticacion: Google OAuth + correo/contrasena; flujo splash -> login -> registro

Registro completo: seleccion de rol (padre/hijo) -> perfil -> cartera -> personaje

Tutorial interactivo: 4 pasos con Juan el Zorro, otorga 200 monedas al completar

Mapa Bosque 2D: fondo PNG + 6 edificios posicionados con coordenadas imagen 2048x1143

Mi Bolsa (Wallet): distribucion y retiro de monedas entre 5 categorias; slider interactivo

Panel Padre: cartera, hijos vinculados y envio de monedas

Overlays tutoriales: aparecen la primera vez que se visita cada pantalla

Seguridad: RLS estricto; anon key en cliente; compras reales solo por padre via Edge Function

Modulos en desarrollo (Fase 2B-2D)

HUD de monedas integrado en el mapa Bosque (wallet provider)

Pantalla Misiones: listado, progreso y recompensas

Pantalla Preguntas: quiz opcion multiple y Verdadero/Falso con animaciones de Juan

Trabajos - Mini-juego Vendedor de Frutas: dar cambio correcto con tiempo limite

Mercado: listado de articulos virtuales, filtros y compra con monedas

Tienda: items cosmeticos para el personaje Juan (sombreros, accesorios)

Sistema de evolucion: XP, niveles y cambio de avatar segun progreso

Desbloqueo progresivo de edificios segun avance del jugador

Fase 3 - Expansion (propuesta futura)

Bioma Espacio: mapa ya implementado en CustomPainter, pendiente de contenido

Bioma adicional (p. ej. Ciudad Medieval): mecanicas de finanzas avanzadas

Notificaciones push: recordatorios de misiones y logros

Reportes para padres: analisis del aprendizaje del hijo

Modo cooperativo: misiones en equipo entre amigos

4.  Propuesta Economica

Precios expresados en Pesos Mexicanos (MXN) con IVA incluido.

| Modulo / Fase | Descripcion | Horas | Precio MXN | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Base del proyecto (COMPLETADA) | Arquitectura Flutter, BD Supabase, autenticacion, registro, tutorial, seguridad RLS | 80 h | $24,000 | Lista |
| Fase 2A — Mapa Bosque + Mi Bolsa (COMPLETADA) | Mapa 2D con assets PNG, cartera con distribucion/retiro, panel padre, overlays tutoriales | 40 h | $12,000 | Lista |
| Fase 2B — Misiones + Preguntas (PENDIENTE) | Pantalla misiones con progreso y recompensas; quiz opcion multiple y V/F con animaciones | 35 h | $10,500 | Pendiente |
| Fase 2C — Trabajos + Mercado + Tienda (PENDIENTE) | Mini-juego Vendedor de Frutas; pantalla Mercado con filtros; Tienda de cosmeticos para Juan | 45 h | $13,500 | Pendiente |
| Fase 2D — Evolucion + Desbloqueos (PENDIENTE) | Sistema de XP y niveles, desbloqueo progresivo de edificios, sprites de evolucion | 20 h | $6,000 | Pendiente |
| Fase 3 — Expansion (OPCIONAL) | Bioma adicional, notificaciones push, reportes para padres, modo cooperativo | 60 h | $18,000 | Pendiente |
| Fases 1 a 2D completas (sin Fase 3): |  |  | $66,000 |  |
| TOTAL PROYECTO COMPLETO (con Fase 3): |  |  | $84,000 |  |

Modalidades de Pago

| Pago por Fases Pago al iniciar y al entregar cada fase por separado. 50% inicio + 50% entrega Sin descuento adicional | Pago Total (Recomendado) Pago del proyecto completo al inicio del desarrollo. $75,600 MXN 10% de descuento aplicado | Suscripcion Mensual Desarrollo continuo y mantenimiento mes a mes. $8,500 MXN/mes Minimo 6 meses |
| --- | --- | --- |

5.  Cronograma Estimado

| Periodo | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Mayo 2026 | Fases 1 y 2A: Arquitectura, autenticacion, mapa Bosque, Mi Bolsa | Completada |
| Junio 2026 | Fase 2B: Misiones y Preguntas | En proceso |
| Jun - Jul 2026 | Fase 2C: Trabajos, Mercado y Tienda | Programado |
| Julio 2026 | Fase 2D: Evolucion de Juan y desbloqueos | Programado |
| Agosto 2026 | Fase 3: Expansion (bioma adicional, notificaciones, reportes) | Opcional |
| Agosto 2026 | QA, pruebas en dispositivos fisicos, publicacion App Store y Play Store | Entrega final |

6.  Entregables por Fase

Codigo fuente completo en repositorio privado (GitHub o GitLab)

APK firmado para Android + build IPA para iOS

Version Web deployada en dominio del cliente (Netlify o Vercel)

Base de datos Supabase configurada, migraciones y seed data

Panel de administracion basico para el padre

Manual de uso en PDF (espanol)

Sesion de capacitacion virtual de 1 hora por fase

1 mes de soporte tecnico post-entrega por fase incluido

7.  Terminos y Condiciones

Precios con IVA. Se acepta transferencia SPEI, deposito bancario o PayPal.

El 50% de cada fase se paga antes de iniciar; el 50% restante contra entrega funcional.

Se incluyen hasta 2 rondas de revision de diseno por pantalla.

Cambios de alcance fuera del acuerdo se cotizan a $450 MXN/hora adicional.

El cliente conserva el 100% de los derechos del codigo fuente y los assets.

La confidencialidad del proyecto esta cubierta por NDA a solicitud del cliente.

Los activos de terceros (fuentes, iconos) son de licencia libre/comercial incluida.

8.  Contacto

Para aceptar esta propuesta o solicitar ajustes comuniquese por cualquiera de los siguientes medios:

| Desarrollador merinogomez17@gmail.com Mexico — disponible por WhatsApp y correo | Vigencia de la propuesta Esta cotizacion es valida por 30 dias a partir del 22 de mayo de 2026. |
| --- | --- |

FinQuest  |  Propuesta generada el 22 de mayo de 2026  |  Confidencial